Приложение № 13

Постановления от 24.03.2017 №6

Приложение3

к муниципальной программе Поканаевского сельсовета

«Развитие системы жизнеобеспечения на территории

Поканаевского сельсовета Нижнеингашского района

Красноярского края »

Постановление от 13.11.2015 № 26

**Подпрограмма 3**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Поканаевского сельсовета»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Поканаевского сельсовета» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие системы жизнеобеспечения на территории Поканаевского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края » |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Поканаевского сельсовета |
| Цели Подпрограммы | Обеспечения сохранности, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети Поканаевского сельсовета |
| Задачи Подпрограммы | 1. Содержание и проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Проведение работ по благоустройству территории Поканаевского сельсовета |
| Целевые индикаторы | 1. Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту 42 км. ежегодно на период 2014-2019 годы;  2. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в 2015 году 12797 м2.  3. Сохранение и содержание действующей сети уличного освещения на территории Поканаевского сельсовета 1,3 км ежегодно на период 2014-2019 годы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы на период действия подпрограммы с указание источников финансирования по годам по годам реализации Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 7322,59 тыс. руб., из них:  4607,54 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  2715,05 тыс. рублей – средства местного бюджета.  Общий объем финансирования по годам реализации Подпрограммы:  **2014 год** – 555 тыс.руб**.,** в том числе:  52,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  502,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;  **2015 год** – 2408,88 тыс.руб**.,** в том числе:  2028,84 тыс. рублей – средства краевого бюджета  380,04 тыс. рублей – средства местного бюджета;  **2016 год** – 2710,81 тыс.руб**.,** в том числе:  2236 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  474,81 тыс. рублей – средства местного бюджета;  **2017 год** – 605,9 тыс.руб**.,** в том числе:  605,9 тыс. рублей – средства местного бюджета;  290,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  **2018 год** – 370,5 тыс.руб**.,** в том числе:  370,5 тыс. рублей – средства местного бюджета;  **2019 год** – 381,5 тыс.руб**.,** в том числе:  370,5 тыс. рублей – средства местного бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией Поканаевского сельсовета |